# 台灣福祉 · 階段一驗收操作手冊

aiproot 交付團隊

2026-07-23

# 台灣福祉 · 階段一驗收操作手冊

給誰看：台灣福祉總經理室 / 部門主管 / 資訊窗口 / 一般員工

目的：一步步驗收兩個新功能 · 確認可以用了才簽收

版本：v1.0（2026-07-23）｜對應：階段一開發（2026-07）｜aiproot 交付

## 這份文件是什麼

台灣福祉委託 aiproot 開發的兩個 LINE 智能功能 已經完工 · 這份文件帶您一步步驗收：

- 功能一：LINE 群組日誌與任務看板

- 功能二：LINE 個人日報回報

看這份文件的原則：

- 一次做一個步驟 · 每步都有「應該看到什麼」的檢查點

- 看到 ✅ 就打勾繼續

- 看到 ❌ 或畫面對不上 · 不要繼續猜 · 直接聯繫 aiproot 業助

- 全部驗完 · 在最後的 checklist 打勾 · 兩邊簽名交付

# 第一部分 · 驗收前準備

## 您需要拿到 3 樣東西

由 aiproot 業助交付：

- 系統網址（例：https://ai-center-line-demo.onrender.com）

- 您的登入帳號（email + 首次密碼 · 通常是總經理陳先生 / 陳小姐的信箱）

- 公司 LINE 官方帳號 ID（例：@twh-factory）· 加為 LINE 好友

## 準備一台電腦 + 一支手機

- 電腦：登入系統看戰情室

- 手機：測試 LINE 綁定 / 私訊 bot / 收通知

## 找幾位協助測試的員工

- 至少 1 位總經理室（測驗系統管理）

- 至少 1 位部門主管（測驗部門權限）

- 至少 2 位一般員工（測驗綁定 + 個人日報）

## 應該看到

- ✅ 電腦瀏覽器打開網址 · 看到登入頁

- ✅ LINE App 加公司 bot 好友後 · bot 立即傳「歡迎！請完成綁定」訊息

- ✅ 有拿到您和幾位測試員工的登入帳號

若上述任一項看不到 · 請聯繫 aiproot 業助 · 不要繼續往下。

# 第二部分 · 功能一驗收 · 群組日誌與任務看板

## 這個功能做什麼

- AI 讀您公司內部所有 LINE 工作群 · 自動整理成當天的日誌

- AI 判斷哪些對話是「需要追蹤的任務」 · 自動歸類（維修 / 客訴 / 進度追蹤等）

- 總經理室 + 部門主管登入系統 · 一目瞭然看到任務進度 · 不用回頭翻群組

## 步驟 1 · 系統管理員登入

操作：

- 打開系統網址（例：https://ai-center-line-demo.onrender.com）

- 輸入您的 email 帳號 + 密碼

- 首次登入會強制您改一個新密碼 · 設一個好記的

- 進入系統

應該看到：

- ✅ 登入後跳到「戰情室」總覽頁

- ✅ 左側側欄有這幾個項目：

  - 戰情室（總覽儀表 / 每日簽核 / 我的日報）

  - 資料 · 知識

  - 設定（部門/成員 / 租戶設定 / 稽核記錄）

- ✅ 右上角顯示您的名字 + 角色「總經理室」

- ✅ 儀表區顯示三個大圓環（本日簽核率 / 群組健康度 / AI 高信心比例）

若看到：

- ❌ 「帳號或密碼錯誤」→ 請確認帳號 email · 或請 aiproot 重寄

- ❌ 登入後畫面白屏 or 錯誤訊息 → 截圖聯繫 aiproot

## 步驟 2 · 建立部門（若已建則跳過）

操作：

- 側欄點「設定 → 部門/成員」

- 頁面預設在「部門配置」tab

- 點「+ 新增部門」

- 填部門名（例：品保部）· 送出

- 重複 · 建齊貴公司實際部門（5-10 個）

應該看到：

- ✅ 部門列表出現新建的部門

- ✅ 每個部門後有「編輯」「刪除」按鈕

技巧：

- 部門名建議跟 LINE 群組名對應（例：LINE 群叫「福祉—品保部」→ 部門叫「品保部」）

- 這樣後續分派群 → 部門時容易對照

## 步驟 3 · 建立部門主管帳號

操作：

- 側欄「設定 → 部門/成員」→ 切「成員」tab

- 點「+ 新增成員」

- 填：

  - Email（該主管的登入信箱）

  - 顯示名（例：王主管）

  - 角色（下拉選「群組負責人」· 這是部門主管級）

  - 所屬部門（選對應部門）

  - 初始密碼（6 字元以上）

- 送出

應該看到：

- ✅ 新成員出現在成員列表

- ✅ 角色下拉選單只有「群組負責人」可選 · 不會有其他選項

- ✅ 若您想建其他總經理室級主管 → 需請 aiproot 建 · 這個頁擋掉

為什麼「總經理室」不能自己建：避免內部政治鬥爭 · 由 aiproot 統一管客戶方頂層帳號（有 audit 記錄）。要新增總管級 · 打電話給 aiproot 業助 3 分鐘就開好。

## 步驟 4 · 確認 LINE Bot 已加入群組

Aiproot 已幫您把公司 LINE 官方帳號加入至少 1 個工作群（例：「福祉—品保部」）。

驗證：

- 打開該 LINE 群

- 點右上「≡」→ 「成員」

- 應該看到公司 bot 顯示在成員名單

若沒看到：

- Bot 未加入 · 請聯繫 aiproot 業助

- 或該群內某位成員需手動邀 bot 加入（bot ID @xxx）

## 步驟 5 · 分派 LINE 群 → 部門

操作：

- 側欄「通訊接頭層 → LINE 機器人」

- 找到公司 bot · 點展開

- 底下列出該 bot 加入的所有群

- 每群右邊有「分派部門」下拉 · 選對應部門

  - 例：LINE 群「福祉—品保部」→ 分派到「品保部」

應該看到：

- ✅ 每個群顯對應的部門名

- ✅ 未分派的群會標「未分派」（AI 分析出來的任務會歸類到部門 · 若沒分派 · 任務會 skip）

技巧：一開始可能有些群不重要（例：閒聊群）· 不用全分派 · 只分你要 AI 分析的工作群。

## 步驟 6 · 觸發群內活動（給 AI 材料）

操作：

- 打開某已分派部門的 LINE 群（例：福祉—品保部）

- 請 3-5 位群內成員輪流發 5-10 則工作訊息

- 訊息要包含明確的工作項目：

  - ✅「XX 你負責處理明天客戶那批貨」

  - ✅「今天 3 台機台停機 · 待維修」

  - ✅「A 客戶要求下週提前交貨 · Q3 交期問題」

  - ❌ 純問候不算（「早安」「吃飯了嗎」）

AI 觸發時機：預設每晚 20:00 台北時間 · AI 自動掃描當日訊息 · 分析為任務。

若您等不及：請 aiproot 業助「手動觸發今日 batch」· 5-10 分鐘出結果。

## 步驟 7 · 檢視任務看板

操作（隔天早上 · 或手動觸發 batch 後）：

- 側欄「戰情室」

- 頂部 3 個 tab：總覽儀表 | 任務看板 | 今日日誌

- 點「任務看板」

應該看到：

- ✅ 頁面出現 Kanban 3 欄：

  - 待簽核（新產出的任務 · 主管要看）

  - 逾時警示（有截止日過期 · 或建立 > 7 天沒簽的）

  - 已簽核（近 30 筆已完成）

- ✅ 每張卡片顯示：

  - 標題（AI 從對話抽的工作事項）

  - 分類 tag（例：維修工單 / 客訴 / 進度追蹤）

  - 指派給誰（若對話有提「XX 你負責」）

  - 截止時間（若對話有提「明天前」）

  - 部門名

- ✅ 點卡片 → 右側 drawer 打開 · 顯詳情 + 可「簽核此筆」

若看不到任何任務：

- 可能對話內容不夠明確 · AI 判斷 confidence 不夠 high（系統只抽 high 的）

- 檢查步驟 5 · 該群是否分派部門

- 聯繫 aiproot 業助檢查

## 步驟 8 · 檢視今日日誌

操作：

- 戰情室 → tab「今日日誌」

- 選日期範圍（近 7 天 / 近 30 天）

應該看到：

- ✅ 每天一個區塊 · 每個 LINE 群一張 card

- ✅ Card 內顯 AI 抽的當日工作日報項目（若對話有 · 例：報告人 · 產出 · 不良 · 工時 · 問題）

- ✅ 點「查完整對話」→ 進 aiproot 內部的對話詳情頁

## 步驟 9 · 部門主管視角驗證（重要）

操作：

- 側欄右上點您的名字 → 「登出」

- 用步驟 3 建的部門主管帳號登入（王主管）

- 進戰情室 → 任務看板

應該看到：

- ✅ 只顯示該主管所屬部門的任務（品保部主管 · 只看品保部的）

- ✅ 別部門的任務完全看不到

- ✅ 側欄沒有「部門/成員」（因主管不管人事）

- ✅ 側欄沒有「AIPROOT 管理」（那是我方平台方獨有的）

若主管看到別部門的任務 → 是資安漏洞 · 立即聯繫 aiproot

# 第三部分 · 功能二驗收 · 個人日報

## 這個功能做什麼

- 員工在 LINE 私訊 bot 就能記工作 · 不用開 Excel

- AI 自動整理成「今日日報」 · 員工只需檢查 + 送出

- 主管收到 LINE 通知 · 立即知道員工今日做了什麼

## 步驟 10 · 員工 LINE 綁定

拿一位員工（例：Alice）測試：

操作：

- Alice 打開 LINE App

- 搜尋公司 bot ID · 加為好友

- Bot 立即傳一則訊息：

- 歡迎加入！請點下方按鈕完成綁定 · 綁定後即可使用個人日報功能
[ 開始綁定 ]

- 點「開始綁定」按鈕

- LINE App 內開一個小網頁（不會跳出到瀏覽器）

- 網頁顯示：

- ✨ 系統已識別你的 LINE 資料 · 請確認

姓名：王愛麗絲（可改）
常用群組：
✓ 福祉—品保部（85% 訊息）
  福祉—業務部（15%）

- Alice 確認姓名 + 群組正確 · 點「確認綁定」

- 顯「✓ 綁定成功」

應該看到：

- ✅ Bot 秒回綁定訊息（不是幾分鐘後）

- ✅ 綁定網頁在 LINE App 內開（不跳瀏覽器）

- ✅ 姓名 pre-fill 是 Alice 的 LINE 顯示名

- ✅ 常用群組是 Alice 近 30 天在群內發過訊息的推薦

- ✅ 綁定完成關閉小網頁 · 跳回 LINE 聊天

若失敗：

| 錯誤訊息 | 原因 | 處理 |
| --- | --- | --- |
| 「缺 botId 參數」 | 直接開網址進來 · 沒點 bot 按鈕 | 回 LINE · 點 bot 推的按鈕 |
| 「400 · developer role」 | Aiproot 端 LINE Login 未 Publish | 聯繫 aiproot |
| 「載入失敗」（無明確錯誤） | 網路 or backend 問題 | 貼截圖聯繫 aiproot |

## 步驟 11 · 員工私訊 bot 記今日工作

操作：

Alice 在自己和 bot 的私訊視窗 · 傳幾則今日工作：

Alice：早上 9 點跟 A 客戶開會 · 討論 Q3 交期
Bot：✓ 已記錄

Alice：下午 3 點跟人資申請 2 名檢驗
Bot：✓ 已記錄

Alice：昨天那批不良品已回工廠 · 明日補送
Bot：✓ 已記錄

應該看到：

- ✅ Bot 每則秒回「✓ 已記錄」（不打擾）

- ✅ 若 Alice 未綁定就傳訊息 · Bot 會回「請先完成綁定 + LIFF 連結」

技巧：

- 每則訊息寫清楚時間 + 事項 + 結論（給 AI 好整理的材料）

- 不用連貫 · 想到就發一則

- 貼圖 / 圖片 v1 不會處理 · 只吃文字

## 步驟 12 · 員工在 LINE 內看自己日報（不用登入網頁）

員工端 Alice 全程在 LINE App 內操作 · 不需開瀏覽器 · 不需帳密。

操作：

- Alice 在跟 bot 的私訊視窗 · 輸入「日報」二字 · 送出

- Bot 立即回一則訊息 + 按鈕：

- 點按鈕看今日 AI 整理的日報 · 可編輯後送出主管
[ 📋 查看我的日報 ]

- Alice 點「查看我的日報」· LINE 在 App 內開一個小網頁（LIFF · 不跳出瀏覽器）

- 小網頁顯示今日日報 · AI 已整理項目

應該看到：

- ✅ 頁面上方顯 Alice 姓名 + 今日日期

- ✅ 顯 AI 整理的項目卡片 · 每項有：

  - 時間（例：08:30-10:00）

  - 標題（例：A 客戶 Q3 交期討論）

  - 詳情（例：客戶要求提早 15 天）

  - 追蹤事項（若有）

- ✅ 每項有「編輯」「刪除」按鈕

- ✅ 底部有「+ 手動加一項」按鈕

- ✅ 最下方 3 個按鈕：「重新生成」「儲存草稿」「送出日報」

若看到「今日尚未有記錄」：

- Alice 當天沒私訊 bot · 或都是貼圖沒文字

- 請 Alice 先私訊幾則工作內容 · 再打「日報」查

若按鈕跳出網頁到 Chrome/Safari 而非 App 內：

- LIFF 配置問題 · 聯繫 aiproot 業助

## 步驟 13 · 送出日報 · 主管收到通知

操作（Alice 端 · 在 LIFF 頁）：

- 檢查每項 OK · 若有錯 · 點「編輯」改 · 或「刪除」不要的

- 都對 · 點「送出日報」

- 彈出確認：「確定送出 3 項給主管？送出後不能再改。」

- 按「確定」

應該看到（Alice 端）：

- ✅ 頁面顯「✓ 日報已送出 · 主管會立即收到 LINE 通知」

- ✅ 1 秒後 LIFF 頁自動關閉 · 跳回 LINE 聊天

- ✅ 再打「日報」查 · 頂部顯「✓ 已於 XX:XX 送出主管」· 按鈕不能再改

應該看到（Alice 部門主管的 LINE 端）：

- ✅ 主管 LINE 立即收到 push 通知：

- 📋 王愛麗絲 已送出 2026-07-23 個人日報 · 3 項
進「戰情室 → 部門日報」查看

- ✅ 主管進 aiproot 網頁 · 戰情室 → 部門日報 · 看部門所有員工當日日報

若主管沒收到通知：

- 主管未綁定 LINE · 系統無法 push

- 請主管先走步驟 10 綁定

- 主管 LINE 帳號跟 aiproot 帳號必須是同一位（透過綁定表對照）

## 員工也可以用 web · 兩條路並行

LIFF 路（推薦快速用）：

- 打「日報」→ 秒開 → 送出 · 60 秒完事

- 適合小編輯 / 快速查看

- 在 LINE App 內 · 手機友善

Web 路（適合詳細編輯）：

- 打開 aiproot 網址 → 點「以 LINE 登入」按鈕

- 用 Alice 的 LINE 帳號授權（不用打帳號密碼）

- 登入後 sidebar 只有「我的日報」（角色是 employee）

- 大螢幕編輯 · 適合處理多項工作

主管級（tenant_admin / group_owner from real user）仍用 email 登入：

- 主管管理任務看板 · 看部門日報 · 建部門主管帳號

- 兩者皆可 · email/密碼 或 LINE 登入

- 建議主管用 email 登入（可雙因子 · 安全性高）

# 第四部分 · 驗收 checklist

驗收人：__________________ 驗收日期：__________________

## 功能一 · LINE 群組日誌與任務看板

| # | 檢查項目 | 通過 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系統管理員可登入 · 看到戰情室 | ☐ |  |
| 2 | 可建部門 | ☐ |  |
| 3 | 可建部門主管 · 角色只有「群組負責人」可選 | ☐ |  |
| 4 | LINE bot 已在指定群組內 | ☐ |  |
| 5 | 可分派 LINE 群到部門 | ☐ |  |
| 6 | 群內測試訊息 · AI 掃描完能出任務 | ☐ |  |
| 7 | 任務看板顯示 AI 抽的工作項目 | ☐ |  |
| 8 | 今日日誌顯示各群當日報告 | ☐ |  |
| 9 | 部門主管視角 · 只看自己部門 | ☐ |  |

## 功能二 · LINE 個人日報

| # | 檢查項目 | 通過 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 員工可完成 LINE 綁定 | ☐ |  |
| 11 | 員工私訊 bot · 每則回「✓ 已記錄」 | ☐ |  |
| 12 | 員工打「日報」· bot 回按鈕 · LINE 內開 LIFF 顯 AI 整理 | ☐ |  |
| 13 | LIFF 頁「送出日報」· 主管 LINE 立即收通知 | ☐ |  |

# 第五部分 · 遇到問題怎麼辦

## 步驟

- 拍照 or 截圖 顯示問題畫面

- 記錄執行步驟（例：我點了 X · 期待看到 Y · 實際看到 Z）

- 用 email or LINE 聯繫 aiproot 業助

- Aiproot 業助3 個工作日內回覆解決 or 說明

## 常見問題 quick table

| 症狀 | 可能原因 | 立即動作 |
| --- | --- | --- |
| 登入 401 錯誤 | 密碼錯 | 重寄密碼 |
| 登入白屏 | 系統 backend 掛 | 聯繫 aiproot |
| Bot 加好友沒收訊息 | webhook 未 connect | 聯繫 aiproot |
| 綁定「400 developer role」 | Aiproot LINE Login 未 Publish | 聯繫 aiproot |
| 綁定「缺 botId」 | 直接開網址 · 沒點 bot 按鈕 | 回 LINE 點按鈕 |
| 任務看板空的 | 對話不夠明確 or 部門未分派 | 檢查步驟 5-6 |
| 打「日報」bot 沒回 | Alice 未綁定 · 或訊息 typo | 檢查是否綁定 · 確認 typo |
| LIFF 開錯地方（跳瀏覽器） | LIFF 配置問題 | 聯繫 aiproot |
| 我的日報空的 | 員工當天沒私訊 | 請員工先私訊幾則 · 再打「日報」 |
| 主管沒收 push | 主管未綁定 LINE | 主管走步驟 10 |

## 聯繫 aiproot

- Email：TBD（aiproot 交付時提供）

- LINE：TBD

- 緊急電話：TBD

# 附錄 · 給資訊窗口的自檢清單

若您是台灣福祉的資訊窗口 · 建議先自己走一次上述所有步驟 · 遇到問題直接跟 aiproot 溝通 · 別讓總經理和一般員工先踩到 bug 影響信心。

您額外要驗的：

- 檢查 LINE bot access token 有效期（LINE console 顯示）

- 檢查 aiproot 後台「AI 成本管理」· 確認費用在預算內

- 檢查「LINE 綁定稽核」· 追未綁員工比例

# 交付簽收

驗收人簽名：______________________________ 日期：______________

Aiproot 交付人簽名：______________________________ 日期：______________

備註：

本文件由 aiproot 交付團隊產出 · 2026-07-23 · v1.1（Step 12/13 改 LIFF flow · 員工端零帳密）